INFORME EJECUTIVO DE ARQUITECTURA FUNCIONAL,
BENEFICIARIOS Y VALUACIÓN ECONÓMICA DE DESARROLLO

Auditoría Exhaustiva de Módulos e Interfaces del Ecosistema SAINT
y Modelo Presupuestal Estimado para el Mercado de Colombia

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

SISTEMA DE GESTIÓN OPERATIVA, COMERCIAL E INDUSTRIAL (PORTAL SAINT)
Preparado para: Comité de Dirección, Gerencia General y Liderazgo de Tecnología
Área de Aplicación: Operaciones Industriales, Manufactura, Empaque, Comercial y Finanzas
Mercado de Referencia: Colombia (Tarifas y Prácticas de Ingeniería de Software Empresarial 2025 - 2026)
Versión del Informe: 2.5 (Consolidado Formal)

# 1. RESUMEN EJECUTIVO Y ALCANCE DEL SISTEMA SAINT

El presente documento técnico-financiero presenta un levantamiento integral de todos los módulos, vistas y capacidades funcionales que componen la plataforma tecnológica SAINT. Dicha plataforma opera como la columna vertebral de la gestión de operaciones, confección, terminación y empaque, control de inconsistencias y mermas, custodia de inventarios, gestión de pedidos comerciales, auditoría de documentos y firma electrónica para una organización de manufactura y distribución de alto volumen.

El objetivo principal es proveer a la alta dirección una visión formal y comprensible —desprovista de tecnicismos complejos de programación— que permita responder tres interrogantes estratégicos esenciales:
1. ¿Qué valor operativo y de negocio entrega cada una de las interfaces del sistema?
2. ¿Qué áreas, cargos y actores de la organización son beneficiados directamente con su operación?
3. ¿Cuál es el costo económico realista que implicaría desarrollar, probar e integrar este ecosistema desde cero en el mercado actual de desarrollo de software en Colombia?

ALCANCE ARQUITECTÓNICO DEL ECOSISTEMA SAINT:
El sistema Saint consolida 19 macro-módulos funcionales distribuidos en más de 50 pantallas operativas. Integra en tiempo real la operación de planta con el sistema contable/ERP corporativo (SIESA), almacenamiento seguro en la nube (AWS S3), servicios de directorio empresarial (Google Workspace), dispositivos móviles de lectura óptica para almacén, y una infraestructura segura de firma electrónica con plena validez jurídica bajo la Ley 527 de 1999 de la República de Colombia.

# 2. MATRIZ DE BENEFICIARIOS Y ACTORES DE LA ORGANIZACIÓN

La plataforma Saint ha sido estructurada de forma modular para atender las necesidades de diferentes niveles jerárquicos y operativos. La siguiente matriz resume cómo interactúa y se beneficia cada grupo de interés:

| Grupo / Cargo Beneficiario | Módulos de Impacto Directo | Beneficio Operativo y Estratégico Clave |
| --- | --- | --- |
| Gerencia General y Dirección de Operaciones | Dashboards, Proyectos Financieros, Inconsistencias, Fichas Técnicas | Visibilidad en tiempo real de márgenes de contribución, desviaciones presupuestales en proyectos, mermas de producción y cumplimiento global de entregas. |
| Jefatura de Producción y Supervisores de Planta | Planeación, Terminación y Empaque, Tiempos por Ítem, Inconsistencias | Programación balanceada de líneas, asignación ágil de operarios, erradicación de cuellos de botella en empaque y control inmediato de consumos anormales. |
| Ingeniería de Producto y Patronaje | Fichas Técnicas, Moldes y OPM, Catálogo de Operaciones, Costeos | Estandarización absoluta de especificaciones técnicas, consumo exacto de telas e insumos, cálculo automático de tiempos SAM y emisión de fichas para taller. |
| Auditores y Analistas de Calidad | Fichas Técnicas (Etapas de Calidad), Novedades, Reportes BigBag | Trazabilidad de aprobaciones previas a producción, registro fotográfico de no conformidades, bloqueos preventivos de lotes e inspección de materias primas. |
| Operarios de Planta y Empacadores | Registrar Empaque, Terminal de Conteos de Bodega, Novedades | Interfaces táctiles y de alta velocidad para registro de cajas/unidades con lectura de códigos de barra, eliminando planillas manuales en papel. |
| Almacén, Logística y Bodegas | Inventarios Cíclicos, Gestión de Zonas, Abastecimiento, Salidas (SS) | Confiabilidad de inventarios físicos superior al 98%, localización precisa por estantería/zona, conteos cíclicos sin paralizar la planta y alertas de desabastecimiento. |
| Área Comercial y Servicio al Cliente | Clientes SIESA, Solicitudes de Costeo, Captura OCR de Órdenes de Compra | Reducción drástica del tiempo de cotización (de días a horas), digitalización automática de pedidos del cliente y trazabilidad de órdenes de compra vinculadas a producción. |
| Contabilidad, Cartera y Finanzas | Inconsistencias Cartera, Centros de Costos, Proyectos Financieros SIESA | Liquidación transparente de descuentos y penalidades a contratistas/operarios, conciliación de gastos reales vs. presupuestados e imputación a centros de costos. |
| Gestión Humana y Relaciones Laborales | Hub de Colaboradores, Firmas Digitales, Directorio Organizacional | Firma legal y remota de contratos, acuerdos y circulares, archivo digital de colaboradores integrado con cuentas institucionales y herramientas corporativas. |
| Terceros, Clientes y Proveedores Externos | Portal Público de Firma Electrónica, Recepción de Despachos | Experiencia ágil de firma de documentos desde cualquier celular o computador sin requerir usuario ni contraseñas complejas, garantizando plena validez jurídica. |

# 3. DESGLOSE DETALLADO DE MÓDULOS Y VISTAS DEL SISTEMA

A continuación se documenta exhaustivamente cada uno de los 19 módulos del sistema Saint. Para cada vista o interfaz se detallan: su objetivo operativo, a quién beneficia directamente, su nivel de complejidad técnica/operativa y la estimación económica de desarrollo individual en Colombia.

## Módulo 1: Fichas Técnicas y Aseguramiento de Calidad

Objetivo Estratégico: Garantizar que todo producto confeccionado cuente con especificaciones milimétricas de diseño, materiales, operaciones y estándares de calidad validados antes de ingresar a las líneas de corte y confección.

Población Beneficiaria Principal: Ingenieros de Producto, Patronistas, Diseñadores, Coordinadores de Calidad y Supervisores de Producción.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Taller de Creación y Edición de Fichas Técnicas (/createTechnicalDataSheet/:id/:operation) | Permite estructurar la ficha técnica integral del producto: descripción, componentes, telas principales, forros, avíos e insumos con codificación comercial, consumo por prenda, tabla de medidas graduada por tallas, especificaciones de costura y puntadas por pulgada (PPP), adjunto de fotografías técnicas en alta resolución y diagramas de ensamble. | Beneficia al equipo de Diseño y Desarrollo evitando errores de confección, discrepancias en insumos y reprocesos millonarios en planta. | Muy Alta (Manejo de matrices dinámicas de tallas, consumos, subida de archivos pesados y validaciones exhaustivas) (140 hrs) | $13,300,000 COP |
| 1.2 Repositorio de Fichas en Desarrollo (/listTechnicalDataSheet/page/:page/DESARROLLO) | Bandeja de trabajo colaborativo para las fichas técnicas en proceso de confección de prototipos y levantamiento de especificaciones, permitiendo a los modelistas guardar borradores y preparar la documentación preliminar. | Beneficia a los Patronistas y Asistentes Técnicos para administrar sus proyectos en borrador sin interferir con la planta operativa. | Media (Paginación, filtros por cliente/referencia y cambio de estado) (45 hrs) | $4,275,000 COP |
| 1.3 Bandeja de Primera Revisión Técnica (/listTechnicalDataSheet/page/:page/PRIMERA REVISION) | Consola de verificación donde el líder técnico de patronaje valida que las proporciones, consumos de tela y operaciones de confección sean viables física e industrialmente antes de pasar a costeo formal. | Beneficia a la Jefatura de Ingeniería previniendo incongruencias operativas en el ensamble del producto. | Media (Flujos de aprobación, control de firmas técnicas y notas de corrección) (45 hrs) | $4,275,000 COP |
| 1.4 Bandeja de Segunda Revisión de Ingeniería (/listTechnicalDataSheet/page/:page/SEGUNDA REVISION) | Etapa de auditoría enfocada en la compatibilidad de maquinaria, consumo de hilos, accesorios especiales y viabilidad de costos en los talleres de confección internos y satélites. | Beneficia a la Coordinación de Planta para planificar qué maquinaria requerirá el lote antes de emitir la orden. | Media (Control de checklist de viabilidad técnica y notificaciones automáticas) (45 hrs) | $4,275,000 COP |
| 1.5 Bandeja de Aseguramiento y Aprobación de Calidad (/listTechnicalDataSheet/page/:page/CALIDAD) | Entorno exclusivo del departamento de Calidad para evaluar la muestra física contra la ficha digital. Se verifican tolerancias de medidas, resistencia de materiales y acabados para otorgar el sello final de conformidad. | Beneficia a los Auditores de Calidad y a la Gerencia Comercial, asegurando que ningún producto defectuoso o fuera de norma llegue al cliente. | Media-Alta (Registro de no conformidades, trazabilidad y bloqueo preventivo) (60 hrs) | $5,700,000 COP |
| 1.6 Repositorio Maestro de Fichas Terminadas y Vigentes (/listTechnicalDataSheet/page/:page/TERMINADO) | Biblioteca centralizada y oficial con todas las fichas técnicas autorizadas y vigentes de la empresa. Cuenta con motores de búsqueda avanzada por cliente, referencia, tipo de prenda y fecha de aprobación. | Beneficia a toda la organización (Planta, Compras, Ventas, Costeos) como fuente única y oficial de la verdad para confección. | Media (Filtros multidimensionales, paginación optimizada y exportación) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| 1.7 Visualizador y Exportador de Expediente Técnico (/viewTechnicalDataSheet/:id) | Vista consolidada de lectura limpia y presentación formal de la ficha completa. Genera e imprime el expediente técnico en PDF estandarizado para entrega física a los operarios en las mesas de corte y confección. | Beneficia a Supervisores de Planta y Talleres Satélites al contar con un documento claro, visual y sin ambigüedades en el puesto de trabajo. | Alta (Renderizado de diseño técnico, tablas dinámicas y generación de documentos imprimibles de alta fidelidad) (80 hrs) | $7,600,000 COP |
| 1.8 Panel de Gestión de Anulaciones y Retiros (/gestion-anulaciones-fichas) | Panel de control seguro para tramitar solicitudes de descontinuación, retiro o anulación de fichas técnicas obsoletas, exigiendo justificación formal y dejando registro para evitar el uso accidental de patrones vencidos. | Beneficia a la Dirección de Ingeniería garantizando la integridad histórica y evitando confeccionar referencias obsoletas. | Media (Gestión de permisos restrictivos, motivos de anulación y log de auditoría) (45 hrs) | $4,275,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 8 |  | 510 horas | $48,450,000 COP |

## Módulo 2: Reportes Operativos e Indicadores de Producción

Objetivo Estratégico: Transformar la información del piso de planta en métricas analíticas e informes estandarizados que faciliten la toma de decisiones oportunas y el monitoreo del rendimiento fabril.

Población Beneficiaria Principal: Gerencia de Operaciones, Directores de Producción, Coordinadores de Planta y Analistas de Mejora Continua.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Análisis Mensual de Producción y Fichas (/technical-data-sheets-report) | Consolida las estadísticas mensuales de creación, revisión y aprobación de fichas técnicas, discriminando volúmenes por cliente, categoría de prenda y tiempos promedio de aprobación. | Beneficia a la Gerencia de Operaciones para identificar cuellos de botella en la fase de pre-producción e ingeniería. | Alta (Cálculo de agregaciones mensuales, tiempos de ciclo y exportaciones tabulares) (75 hrs) | $7,125,000 COP |
| 2.2 Dashboard Ejecutivo de Indicadores (/report-dashboard) | Tablero visual interactivo con gráficas dinámicas de barras, líneas y sectores que exponen el volumen de producción, porcentaje de aprobación de calidad y novedades de planta en tiempo real. | Beneficia al Comité Directivo permitiendo evaluar el rendimiento global de la planta en una sola mirada. | Alta (Integración de librerías de analítica visual, KPIs interactivos y filtros dinámicos) (85 hrs) | $8,075,000 COP |
| 2.3 Generador de Reportes de Novedades de Planta (/create-report) | Interfaz para registrar contingencias o incidentes operativos (paradas de máquina, falta de insumos, averías eléctricas, inconsistencias de corte). Incorpora validación de horario laboral para ingreso de reportes. | Beneficia a Supervisores de Planta para dejar constancia formal e inmediata de cualquier alteración en el ritmo de confección. | Media (Reglas de validación horaria, tipificación de eventos y captura de evidencias) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| 2.4 Bandeja Personal: Mis Reportes Radicados (/mi-lista-report) | Vista individual donde cada supervisor u operario puede consultar el historial de reportes creados por su usuario, verificar si fueron leídos y monitorear el estado de las acciones correctivas aplicadas. | Beneficia a los Mandos Medios fomentando la transparencia y el seguimiento de sus propios compromisos y novedades. | Baja-Media (Filtro por usuario activo, paginación y tarjetas de estado) (35 hrs) | $3,325,000 COP |
| 2.5 Consola Central de Auditoría y Gestión de Reportes (/list-report) | Bandeja administrativa general con filtros por fecha, turno, tipo de novedad y área de planta, permitiendo a la jefatura cerrar novedades, reasignar responsables y exportar informes a Excel. | Beneficia a la Jefatura de Planta y Mantenimiento para la gestión ordenada y oportuna de los requerimientos de planta. | Media (Filtros combinados, exportación avanzada y actualización de estados) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 5 |  | 295 horas | $28,025,000 COP |

## Módulo 3: Moldes, Patronaje y Generación de OPM

Objetivo Estratégico: Centralizar el conocimiento técnico de patronaje industrial, estandarizando la anatomía de las prendas (partes, operaciones de confección, máquinas requeridas) y automatizando la generación de Órdenes de Producción de Moldes (OPM).

Población Beneficiaria Principal: Jefes de Taller, Patronistas, Ingenieros de Métodos y Tiempos, Diseñadores de Modas y Programadores de Confección.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Librería y Galería Maestra de Moldes (/moldes) | Directorio visual con buscador y categorización por tipología de prenda (chalecos, camisas, pantalones, bolsos, sacos), que muestra las fichas base de patronaje con sus variantes asociadas. | Beneficia a Diseñadores y Patronistas al reutilizar moldes base probados, acortando el tiempo de diseño de nuevas colecciones. | Media (Galería con tarjetas dinámicas, filtros por categoría y búsqueda en tiempo real) (55 hrs) | $5,225,000 COP |
| 3.2 Taller de Configuración y Estructura de Moldes (/moldes/admin) | Ambiente avanzado de ingeniería donde se definen las regiones anatómicas del molde (frente, espalda, cuello, mangas), se vinculan las partes físicas que componen la prenda y se asignan los materiales estándar. | Beneficia a los Modelistas e Ingenieros de Producto al crear la 'receta' estructural que alimentará las mesas de corte. | Muy Alta (Mapeo relacional jerárquico Molde -> Región -> Parte -> Operación, con modales anidados) (130 hrs) | $12,350,000 COP |
| 3.3 Catálogo Maestro de Partes, Operaciones y Maquinaria (/moldes/partes) | Base de datos corporativa de operaciones de confección (pespunte, dobladillado, filete, pegado de cremallera), vinculando cada operación a la maquinaria requerida (plana, fileteadora, recubridora, ojaladora) y sus tiempos estándar. | Beneficia a los Analistas de Métodos y Tiempos para balancear líneas y asegurar costos operativos exactos. | Alta (Administración multientidad de partes, operaciones estándar y parque de maquinaria) (85 hrs) | $8,075,000 COP |
| 3.4 Generador de OPM y Fichas Técnicas de Patronaje (/moldes/opm-generator/:id) | Generador inteligente que consolida el molde, calcula el listado completo de partes a cortar, secuencia de operaciones de confección y emite la Orden de Producción de Molde (OPM) lista para taller. | Beneficia a los Jefes de Confección y Talleres de Corte al recibir una guía exacta de armado paso a paso. | Muy Alta (Motor de compilación de partes, cálculo de secuencias y renderizado técnico imprimible) (120 hrs) | $11,400,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 4 |  | 390 horas | $37,050,000 COP |

## Módulo 4: Planeación y Estándares de Tiempos de Producción

Objetivo Estratégico: Planificar la carga fabril de los talleres y controlar los tiempos estándar por ítem y operación para garantizar el cumplimiento de las fechas de entrega pactadas con los clientes.

Población Beneficiaria Principal: Director de Planeación (PCP), Analistas de Tiempos y Movimientos, Jefes de Planta y Programadores de Producción.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Programador y Planeación de Producción (/planeacion) | Tablero maestro para programar Órdenes de Producción (OP), enlazar los Pedidos de Venta (PV) asociados, monitorear la capacidad disponible de planta y coordinar las fechas de inicio y culminación de lotes. | Beneficia a la Dirección de Operaciones asegurando que la capacidad instalada no se sobrecargue y evitando retrasos en entregas. | Alta (Consolidación de OPs de SIESA, distribución de volúmenes y estados de programación) (90 hrs) | $8,550,000 COP |
| 4.2 Matriz de Tiempos Estándar por Ítem y Operación (/tiempos-items) | Registro cronométrico de tiempos estándar (SAM - Standard Allowed Minutes) por cada referencia y operación de confección, sirviendo de base para la liquidación de incentivos y costeo de mano de obra. | Beneficia al departamento de Costos y a Gestión Humana para liquidar rendimientos fabriles de operarios de forma transparente. | Media-Alta (Cálculo de eficiencia, tablas dinámicas y vinculación directa con el catálogo de productos) (65 hrs) | $6,175,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 2 |  | 155 horas | $14,725,000 COP |

## Módulo 5: Terminación, Empaque y Despachos

Objetivo Estratégico: Supervisar el tramo final del proceso productivo: recibo de lotes confeccionados, verificación de calidad final, distribución por pedidos comerciales, empaque por cajas y etiquetado para despacho.

Población Beneficiaria Principal: Supervisores de Empaque, Operarios Empacadores, Líderes de Despacho y Logística de Distribución.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Recepción de Órdenes de Producción (OP) (/recepcion-op) | Permite registrar formalmente el ingreso de prendas terminadas desde los talleres de confección hacia la zona de empaque, verificando cantidades físicas entregadas contra las cantidades formuladas en la OP de SIESA. | Beneficia a la Supervisión de Planta eliminando discrepancias entre lo confeccionado en taller y lo recibido en empaque. | Alta (Conexión directa en tiempo real con tablas de manufactura de SIESA y validación de faltantes) (80 hrs) | $7,600,000 COP |
| 5.2 Distribución y Asignación a Pedidos de Venta (PV) (/distribucion-pv) | Interfaz para asignar las unidades recibidas a los distintos pedidos de venta (PV) de los clientes, gestionando entregas parciales, priorizaciones comerciales y asignación de ubicaciones físicas de acopio. | Beneficia a Servicio al Cliente y Despachos, asegurando que los pedidos prioritarios se completen primero. | Muy Alta (Lógica de distribución proporcional, validación de saldos pendientes y modales de ubicación) (110 hrs) | $10,450,000 COP |
| 5.3 Gestión y Asignación de Empacadores (/gestion-empacadores) | Consola para asignar pedidos específicos o lotes de producción a operarios empacadores individuales, monitoreando su ritmo de trabajo, volumen procesado y estado de avance. | Beneficia a los Jefes de Empaque permitiendo balancear la carga de trabajo entre el personal y medir la productividad diaria. | Media (Asignación interactiva, drag-and-drop / selectores rápidos y control de estados) (55 hrs) | $5,225,000 COP |
| 5.4 Terminal Operativa de Registro de Empaque (/registrar-empaque) | Pantalla de alta velocidad optimizada para operarios de empaque. Permite registrar código de barras, peso de la caja, número de unidades empacadas, generación de rótulo y cierre de bulto. | Beneficia a los Operarios Empacadores acelerando el flujo de cerrado de cajas y minimizando errores humanos de conteo. | Alta (Diseño ergonómico para terminal táctil/pistola lectora, validación de sobreempaque y pesaje) (85 hrs) | $8,075,000 COP |
| 5.5 Dashboard en Tiempo Real de Empaque (/dashboard-empaque) | Monitor visual de piso que exhibe en pantallas de planta el rendimiento del día: unidades empacadas por hora, cumplimiento frente a la meta diaria, pedidos listos para despacho y cuellos de botella. | Beneficia a la Dirección de Planta y a los equipos de piso al proporcionar retroalimentación visual inmediata. | Media-Alta (Actualización automática en tiempo real, KPIs gráficos y diseño adaptado a monitores de planta) (65 hrs) | $6,175,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 5 |  | 395 horas | $37,525,000 COP |

## Módulo 6: Gestión Integral de Inconsistencias y Mermas

Objetivo Estratégico: Identificar, documentar, aprobar y controlar financieramente cualquier desviación en el consumo de telas, averías de insumos, prendas dañadas o faltantes, protegiendo la rentabilidad de la compañía.

Población Beneficiaria Principal: Jefes de Taller, Contabilidad, Auditoría Interna, Gerencia Financiera y Gestión de Contratistas/Satélites.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 Generador y Radicación de Inconsistencias (/generar-inconsistencias) | Formulario guiado para radicar incidentes de planta: roturas de tela, insumos defectuosos, faltantes de corte, piezas manchadas o pérdidas. Permite adjuntar evidencias fotográficas y tipificar la causa raíz. | Beneficia a los Supervisores y Cortadores al disponer de un canal oficial para justificar faltantes sin penalizaciones injustas. | Alta (Validación cruzada contra la OP/referencia, adjunto de fotografías y preliquidación de costos) (75 hrs) | $7,125,000 COP |
| 6.2 Bandeja Personal: Mis Inconsistencias (/mis-inconsistencias) | Permite al usuario radicador verificar en qué etapa de aprobación se encuentra su solicitud, si fue aprobada para reposición de material o si requiere aclaraciones técnicas adicionales. | Beneficia a los Jefes de Línea al contar con trazabilidad del material de reposición necesario para no parar la producción. | Media (Filtros por estado de flujo, tarjetas informativas y seguimiento de historial) (45 hrs) | $4,275,000 COP |
| 6.3 Bandeja de Aprobación Multietapa de Inconsistencias (/aprobar-inconsistencias) | Consola ejecutiva donde directores y jefes autorizan o rechazan inconsistencias según montos y criticidad. Integra un motor de flujos jerárquicos donde cada nivel evalúa responsabilidades técnicas y económicas. | Beneficia a la Dirección de Planta y Contraloría, evitando fugas de dinero por autorizaciones no fundamentadas. | Muy Alta (Motor de workflows con niveles de autorización por rol, auditoría de comentarios y cambios de estado) (115 hrs) | $10,925,000 COP |
| 6.4 Control de Inconsistencias con Impacto en Cartera (/cartera-inconsistencias) | Módulo financiero para gestionar inconsistencias atribuibles a negligencia o fallas de talleres satélites y operarios. Coordina si el monto se descuenta de nómina, de factura de proveedor o se asume como pérdida operativa. | Beneficia a Contabilidad y Cuentas por Pagar al asegurar la recuperación legal y ordenada de dineros por producto dañado. | Alta (Manejo de estados de descuento, cuotas, notas contables y reportes a nómina/pagos) (85 hrs) | $8,075,000 COP |
| 6.5 Bitácora Histórica y Trazabilidad de Inconsistencias (/historico-inconsistencias) | Repositorio exhaustivo de todas las inconsistencias tramitadas en la historia de la compañía. Permite realizar auditorías forenses por fecha, referencia, taller satélite, tipo de tela y montos acumulados. | Beneficia a Auditores Internos y Control de Calidad para calificar el desempeño histórico de proveedores y talleres. | Media-Alta (Manejo de grandes volúmenes de datos históricos, filtros avanzados y exportaciones masivas) (60 hrs) | $5,700,000 COP |
| 6.6 Auditoría de Consumo Teórico vs. Real de Materiales (/revision-consumo) | Analizador comparativo entre el consumo teórico estipulado en la Ficha Técnica / SIESA y el consumo real de tela reportado en corte y confección, alertando sobre rendimientos deficientes o desperdicio. | Beneficia a Ingeniería de Costos y Jefatura de Corte para optimizar los trazos y el aprovechamiento del metro textil. | Alta (Cálculo algorítmico de variaciones porcentuales, semaforización de tolerancia y cruce ERP) (80 hrs) | $7,600,000 COP |
| 6.7 Dashboard Financiero de Pérdidas e Inconsistencias (/dashboard-financiero-inconsistencias) | Panel gerencial con gráficas de impacto en pesos colombianos ($ COP) de las mermas por mes, costo por tipo de defecto, talleres con mayor siniestralidad y montos recuperados vía descuentos. | Beneficia al Gerente Financiero y Junta Directiva para medir el costo oculto de la no calidad y tomar correctivos. | Alta (Consolidación financiera en COP, KPIs de pérdida neta y visualización gráfica avanzada) (80 hrs) | $7,600,000 COP |
| 6.8 Reportes Ejecutivos de Inconsistencias (/reporte-inconsistencias) | Módulo de generación de informes estructurados con segmentación por centros de costos, familias de producto y causas de inconsistencia, exportables en formatos estándar para juntas de operaciones. | Beneficia a la Jefatura de Aseguramiento de Calidad para sustentar comités mensuales de operaciones. | Media (Generación de reportes tabulares, filtros temporales y descarga) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 8 |  | 590 horas | $56,050,000 COP |

## Módulo 7: Costeo Industrial y Gestión de Muestras

Objetivo Estratégico: Calcular con precisión milimétrica los costos de materia prima, mano de obra, insumos y márgenes de utilidad antes de emitir una cotización, controlando el ciclo de vida de muestras físicas.

Población Beneficiaria Principal: Analistas de Costos, Gerencia Comercial, Patronistas de Desarrollo y Clientes Corporativos.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Directorio y Cotizador de Costeos Industriales (/costeos) | Listado maestro de costeo de prendas y productos con control de versiones. Permite consultar cotizaciones vigentes, aprobadas o descartadas, con búsqueda ágil por cliente y referencia. | Beneficia a los Ejecutivos Comerciales para acceder rápidamente al historial de precios cotizados a un cliente. | Media (Listado con filtros, badges de estado de cotización y duplicador de costeo) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| 7.2 Hoja Detallada de Costeo y Estructura de Precios (/costeos/detalle/:id) | Simulador de costos donde se ingresan consumos de tela por metro, valor de hilos, marquillas, botones, cremalleras, minutos de confección (SAM) por tarifa de mano de obra, empaque, margen de rentabilidad y precio de venta final. | Beneficia a la Dirección Financiera y Comercial garantizando que ningún producto se venda por debajo del margen objetivo. | Muy Alta (Motor de fórmulas financieras en tiempo real, múltiples escenarios de volumen y desglose porcentual) (125 hrs) | $11,875,000 COP |
| 7.3 Gestión y Control de Muestras de Confección (/muestras) | Seguimiento al ciclo de diseño y confección de muestras para licitaciones o clientes VIP: solicitud inicial, patronaje, corte de muestra, ensamble, aprobación interna y despacho. | Beneficia al Taller de Muestras y a Ventas, asegurando que las muestras comerciales se entreguen puntualmente al cliente. | Media-Alta (Seguimiento de estados de desarrollo, fechas límite y asignación de responsables) (65 hrs) | $6,175,000 COP |
| 7.4 Ficha y Trazabilidad de Muestra Comercial (/muestras/detalle/:id) | Expediente de la muestra física con registro de observaciones del cliente (ajustes de entalle, cambio de tono, reubicación de bolsillos) y aprobación formal antes de la orden de producción masiva. | Beneficia a Clientes y Diseñadores al dejar constancia formal de los ajustes concertados. | Media (Historial de comentarios, versiones de prenda y registro fotográfico) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 4 |  | 290 horas | $27,550,000 COP |

## Módulo 8: Gestión Comercial, Clientes y Órdenes de Compra (OC)

Objetivo Estratégico: Integrar la relación con los clientes empresariales, capturar automáticamente sus Órdenes de Compra mediante tecnología OCR y sincronizar los pedidos con el ERP SIESA sin digitación manual.

Población Beneficiaria Principal: Gerencia Comercial, Ejecutivos de Cuenta, Analistas de Pedidos, Facturación y Clientes Corporativos.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 Directorio Maestro de Clientes SIESA (/comerciales) | Consulta en vivo de la base de clientes sincronizada con el ERP SIESA, exhibiendo NIT, razón social, contactos principales, estado crediticio y volumen histórico de operaciones. | Beneficia a la Fuerza Comercial manteniendo sincronizada la información de contactos sin duplicar bases de datos. | Media (Integración con ERP SIESA, caché inteligente y búsqueda predictiva) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| 8.2 Catálogo de Ítems e Historial por Cliente (/comerciales/cliente/:id) | Vista personalizada del cliente donde se listan las prendas y productos que habitualmente compra, especificaciones de tallaje particular, precios especiales negociados y pedidos históricos. | Beneficia a los Asesores Comerciales para preparar cotizaciones recurrentes en segundos con los códigos exactos del cliente. | Alta (Consolidación de histórico de ventas, referencias exclusivas y precios por cliente) (75 hrs) | $7,125,000 COP |
| 8.3 Formulación de Solicitudes Comerciales (/comerciales/solicitud/nuevo) | Interfaz para levantar el requerimiento comercial de un cliente: selección de ítems, cantidades por escala de tallas, requerimientos de estampado/bordado, fecha deseada y condiciones comerciales. | Beneficia a los Asesores de Ventas asegurando que el requerimiento llegue completo y estandarizado al área técnica. | Alta (Formulario dinámico con matriz de tallas, validaciones y generación de cotización borrador) (85 hrs) | $8,075,000 COP |
| 8.4 Bandeja Central de Solicitudes Comerciales (/comerciales/solicitudes) | Consola de administración donde el director comercial supervisa todas las solicitudes en curso, asigna ejecutivos, aprueba condiciones comerciales y monitorea la tasa de conversión a venta. | Beneficia a la Gerencia Comercial para dar seguimiento a la tubería de ventas (Pipeline) y controlar tiempos de respuesta. | Media (Tablero de control de estados, métricas de atención y filtros) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| 8.5 Captura y Escaneo Inteligente OCR de Órdenes de Compra (/comerciales/captura) | Innovador módulo que procesa archivos PDF e imágenes de Órdenes de Compra enviadas por los clientes mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR), extrayendo automáticamente el número de orden, ítems, tallas y valores. | Beneficia a los Asistentes de Pedidos eliminando la digitación manual de cientos de renglones y reduciendo errores a cero. | Muy Alta (Integración de motor OCR, extracción inteligente de tablas en PDF, emparejamiento con referencias ERP) (150 hrs) | $14,250,000 COP |
| 8.6 Recepción, Validación y Enlace de OC con Pedidos de Venta (/comerciales/ordenes-compra) | Consola para cotejar la Orden de Compra capturada contra el pedido en SIESA (PV), validar que los precios pactados coincidan, detectar discrepancias de cantidades y emitir la aprobación de producción. | Beneficia a Facturación y Cartera garantizando que lo que se confeccione coincida 100% con la orden de compra legal del cliente. | Alta (Modales de vinculación con PVs de SIESA, rechazo justificado y conciliación de ítems) (90 hrs) | $8,550,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 6 |  | 500 horas | $47,500,000 COP |

## Módulo 9: Finanzas y Control de Centros de Costos

Objetivo Estratégico: Supervisar la ejecución presupuestal y la asignación correcta de costos operativos e indirectos a los distintos centros de costos de la estructura empresarial.

Población Beneficiaria Principal: Director Financiero, Contadores, Jefes de Área y Auditores Presupuestales.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Tablero de Control y Ejecución por Centros de Costos (/centros-costos) | Visualizador analítico sincronizado con el plan contable que agrupa gastos, compras, nómina y costos de manufactura por área (Corte, Confección, Calidad, Logística, Administrativo), permitiendo filtrar por año y mes. | Beneficia a los Líderes de Área y a Finanzas para no exceder los topes presupuestales asignados en cada vigencia. | Media-Alta (Consultas contables agregadas, filtros temporales multidimensionales y exportación tabular) (70 hrs) | $6,650,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 1 |  | 70 horas | $6,650,000 COP |

## Módulo 10: Inventarios Físicos y Gestión de Almacenes (Sistema Moderno)

Objetivo Estratégico: Garantizar la exactitud de inventarios físicos en almacenes de materia prima, producto en proceso y producto terminado mediante zonificación, conteos cíclicos, reconteos y trazabilidad en tiempo real.

Población Beneficiaria Principal: Jefes de Almacén, Auxiliares de Bodega, Auditores de Inventario, Contraloría y Logística de Suministro.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 Zonificación y Maestro de Ubicaciones por Bodega (/inventario/gestion-zonas) | Configuración del mapa físico de cada bodega (pasillos, estanterías, niveles, gavetas y zonas de cuarentena), asociando qué ítems y materias primas deben residir en cada ubicación. | Beneficia a los Almacenistas reduciendo tiempos de búsqueda de telas e insumos mediante ubicaciones estandarizadas. | Alta (Gestión espacial de almacén, migración masiva de ítems y asignación por zonas) (85 hrs) | $8,075,000 COP |
| 10.2 Administración Central de Bodegas y Sedes (/inventario/gestion-bodegas) | Mantenimiento del catálogo maestro de almacenes de la compañía (Bodega Central de Telas, Bodega de Insumos, Bodega de Producto Terminado, Almacén de Tránsito), controlando responsables y estado operativo. | Beneficia a la Dirección de Logística para administrar múltiples plantas y almacenes descentralizados. | Media (CRUD de bodegas, control de permisos y asociación a sedes) (45 hrs) | $4,275,000 COP |
| 10.3 Programación y Monitoreo de Conteos Cíclicos (/inventario/inventario-ciclico/ver) | Calendario inteligente para programar conteos cíclicos diarios o semanales por familias de producto o bodegas específicas, evitando la costosa práctica de paralizar la planta para hacer inventarios anuales. | Beneficia a Contraloría y Auditoría asegurando una confiabilidad de inventarios superior al 98% a lo largo de todo el año. | Alta (Vista de calendario, métricas de cobertura de inventario y semáforo de cumplimiento) (85 hrs) | $8,075,000 COP |
| 10.4 Terminal de Registro de Conteo Cíclico en Bodega (/inventario/inventario-ciclico/:bodega) | Interfaz para el capturista en bodega que exhibe los movimientos recientes de SIESA para el rango de fechas seleccionado y permite ingresar las cantidades físicas contadas para conciliación inmediata. | Beneficia a los Auxiliares de Conteo agilizando el registro y evidenciando faltantes de forma inmediata. | Alta (Cruce en vivo con movimientos de inventario de SIESA, detección de discrepancias y exportación Excel) (80 hrs) | $7,600,000 COP |
| 10.5 Centro de Mando de Inventarios y Asignación de Conteos (/inventario/gestion-inventarios) | Consola del jefe de almacén para coordinar jornadas de inventario general o parcial: asignación de zonas a parejas de contadores, monitoreo del progreso, activación de reconteos ciegos y cierre de jornada. | Beneficia al Líder de Inventarios para mantener control absoluto sobre el personal durante auditorías físicas. | Muy Alta (Manejo de estados de asignación, reconteos ciegos y modales de reconciliación) (120 hrs) | $11,400,000 COP |
| 10.6 Terminal Operativa de Conteo de Piso (Barcode) (/inventario/conteo) | Pantalla minimalista y ultrarrápida diseñada para terminales portátiles y teléfonos celulares con escáner óptico. Permite escanear código de barras de rollos de tela o cajas, registrar cantidad y confirmar ubicación. | Beneficia a los Operarios de Bodega erradicando los conteos en papel y acelerando la toma física en un 300%. | Alta (Soporte offline/online, captura por escáner de código de barras, confirmación táctil y validación inmediata) (90 hrs) | $8,550,000 COP |
| 10.7 Bitácora e Histórico de Movimientos y Ajustes (/inventario/historico-movimientos) | Pista de auditoría inmutable que registra quién contó, a qué hora, qué cantidad física se encontró, qué diferencia existía contra el sistema y qué ajuste contable se derivó. | Beneficia a Revisoría Fiscal y Auditores Externos al contar con evidencia forense inalterable de todos los movimientos. | Media-Alta (Consultas paginadas sobre tablas de auditoría, filtros por usuario/ítem y exportación) (65 hrs) | $6,175,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 7 |  | 570 horas | $54,150,000 COP |

## Módulo 11: Cadena de Abastecimiento y Materiales

Objetivo Estratégico: Asegurar que todas las órdenes de producción cuenten con la disponibilidad física de telas e insumos antes de ingresar a corte, evitando paradas de línea por desabastecimiento.

Población Beneficiaria Principal: Jefe de Compras, Planeador de Abastecimiento, Almacén de Telas e Insumos y Jefatura de Confección.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 Semáforo y Monitor de Abastecimiento de Telas e Insumos (/abastecimiento) | Monitor visual con semáforo de criticidad (Rojo = Pendiente crítico, Amarillo = Parcialmente despachado, Verde = 100% completo) que evalúa si la materia prima ya fue entregada por el almacén para cada pedido comercial. | Beneficia a Planeación y Producción para autorizar el corte únicamente de aquellos lotes con garantía de insumos completos. | Muy Alta (Monitoreo dinámico con semáforo, modal de despacho acumulado/fijo, búsqueda de stock en SIESA y adición manual) (120 hrs) | $11,400,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 1 |  | 120 horas | $11,400,000 COP |

## Módulo 12: División Renueva (BigBag y Economía Circular)

Objetivo Estratégico: Monitorear la línea industrial de recuperación, reacondicionamiento, limpieza y custodia de empaques industriales tipo Big Bag, garantizando estándares sanitarios y precintos de seguridad.

Población Beneficiaria Principal: Líderes de la División Renueva, Inspectores de Calidad de Big Bag, Operarios de Reacondicionamiento y Clientes Industriales.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 Tablero Central de Operaciones BigBag (/dashboard-bigbag) | Panel central de indicadores de la división de empaques: cantidad de sacos recibidos, clasificados por tipo (A, B, C), unidades reacondicionadas, empaques dados de baja y stock listo para despacho. | Beneficia a la Gerencia de la Unidad Renueva para controlar la rentabilidad del modelo de economía circular. | Alta (Métricas analíticas especializadas, gráficas de clasificación y estados de procesamiento) (75 hrs) | $7,125,000 COP |
| 12.2 Inspección y Registro de Ingreso a Planta de BigBags (/technical-report-bigbag) | Checklist digital para la inspección física de empaques al arribar a planta: revisión de válvulas, asas de izaje, roturas, contaminación química/biológica, captura de fotos y firma digital en pantalla (Canvas). | Beneficia a los Inspectores de Recepción garantizando que solo ingresen a lavado sacos recuperables y seguros. | Alta (Checklist interactivo dinámico, captura de imágenes y componente táctil de firma manuscrita Canvas) (95 hrs) | $9,025,000 COP |
| 12.3 Bitácora de Llegada y Recepción de Empaques (/view-report-bigbag) | Historial de remesas recibidas de clientes con detalle de transportador, conductor, placa del vehículo, conteo inicial y certificado de recepción digital. | Beneficia a Logística y Facturación para liquidar fletes y confirmar recibos a los clientes remitentes. | Media (Filtros por remitente, consulta de actas de recepción y visualización de soportes) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| 12.4 Control de Precintos de Seguridad y Custodia (/view-precinto-bigbag) | Administración estricta de los números de precinto de seguridad asignados a cada lote de empaques limpios antes de ser enviados a industrias farmacéuticas o de alimentos, asegurando inviolabilidad. | Beneficia a los Clientes Finales y Auditorías ISO/HACCP garantizando que los sacos no fueron abiertos en el transporte. | Media-Alta (Control estricto de consecutivos numéricos, asignación a operario y bitácora de entrega) (65 hrs) | $6,175,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 4 |  | 285 horas | $27,075,000 COP |

## Módulo 13: Gestión y Seguimiento Integral de Proyectos

Objetivo Estratégico: Administrar planes de trabajo estratégicos, tareas operativas, minutas de comités, compromisos y evidencias de cumplimiento entre las diferentes dependencias de la empresa.

Población Beneficiaria Principal: Comité de Dirección, Líderes de Proyecto, Responsables de Tareas y Coordinadores de Calidad/Mejora.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 Tablero Maestro de Proyectos, Actividades y Tareas (/seguimiento) | Centro integral de gestión tipo Kanban / Lista con jerarquía Proyecto -> Actividad -> Tarea. Permite asignar responsables, fechas límite, dependencias de tiempo, prioridades y registro de porcentaje de avance. | Beneficia a toda la estructura directiva al asegurar que los proyectos estratégicos no se estanquen en buenas intenciones. | Muy Alta (Arquitectura modular con tareas consolidadas, múltiples vistas, filtros interactivos y modales de gestión) (140 hrs) | $13,300,000 COP |
| 13.2 Gestión de Compromisos, Actas de Reunión y Evidencias (/seguimiento (Modales Integrados)) | Módulo especializado para documentar minutas de reunión, asignar compromisos inmediatos a los asistentes con notificación por correo y permitir la carga de evidencias de cumplimiento (PDFs, fotos). | Beneficia a los Líderes de Comités reduciendo el tiempo de seguimiento y asegurando la rendición de cuentas. | Alta (Modales de actas, cálculo automático de fechas, gestión documental y notificaciones) (85 hrs) | $8,075,000 COP |
| 13.3 Analítica y Estadísticas de Cumplimiento (/seguimiento/estadisticas) | Métricas consolidadas de efectividad por área y colaborador: porcentaje de tareas cerradas a tiempo, tareas vencidas, horas invertidas e índice de cumplimiento mensual. | Beneficia a la Gerencia General para medir el desempeño operativo de los líderes de proceso con datos objetivos. | Alta (Cálculo de métricas de cumplimiento, gráficos de distribución y detalle por colaborador) (75 hrs) | $7,125,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 3 |  | 300 horas | $28,500,000 COP |

## Módulo 14: Seguimiento Financiero y Presupuestal de Proyectos

Objetivo Estratégico: Controlar en tiempo real la ejecución presupuestal de los proyectos corporativos, comparando el presupuesto proyectado contra las compras y gastos reales registrados en el ERP SIESA.

Población Beneficiaria Principal: Gerencia General, Director Financiero, Gerentes de Proyecto y Control Presupuestal.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 Monitor Financiero de Proyectos (Presupuesto vs. SIESA) (/seguimiento-proyectos/proyectos-activos) | Consola financiera que extrae en tiempo real las compras, contratos y salidas de almacén imputadas a cada proyecto en SIESA, contrastándolas contra el presupuesto autorizado con semáforos de desviación. | Beneficia a la Gerencia Financiera alertando de sobrecostos presupuestales antes de que se consuman los fondos. | Muy Alta (Sincronización en vivo con contabilidad SIESA, control de permisos por proceso propio/general y semaforización financiera) (130 hrs) | $12,350,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 1 |  | 130 horas | $12,350,000 COP |

## Módulo 15: Seguimiento y Radicación de Documentos (SS / SC)

Objetivo Estratégico: Supervisar y auditar el ciclo de vida de las Solicitudes de Salida de almacén (SS) y Solicitudes de Compra (SC) generadas hacia SIESA, eliminando retrasos en la adquisición de materiales.

Población Beneficiaria Principal: Jefatura de Compras, Almacén General, Solicitantes de Áreas y Logística Interna.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 Auditoría de Solicitudes de Salida y Compra (SS y SC) (/seguimiento-documentos) | Bandeja central que lista todos los documentos SS y SC radicados en SIESA, mostrando su estado (aprobado, en cotización, ordenado, entregado), proveedor asignado y tiempos de demora por etapa. | Beneficia a todos los usuarios de la empresa al conocer exactamente en qué fecha llegará su material sin llamar a Compras. | Alta (Cruce de documentos entre módulos de compras de SIESA, control de permisos de logística vs. solicitante y modales de detalle) (80 hrs) | $7,600,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 1 |  | 80 horas | $7,600,000 COP |

## Módulo 16: Firma Electrónica y Custodia Digital de Documentos

Objetivo Estratégico: Eliminar el papel físico mediante una plataforma integral de firma electrónica avanzada para contratos, acuerdos, circulares y actas, garantizando plena validez jurídica bajo la Ley 527 de 1999 de Colombia.

Población Beneficiaria Principal: Dirección Jurídica, Recursos Humanos, Gerencia Comercial, Proveedores y Firmantes Externos.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 Panel Administrativo de Documentos para Firma (/firmas) | Consola donde el área legal o RRHH sube documentos PDF, define la secuencia de firmantes internos y externos, asigna etiquetas organizativas, envía notificaciones automáticas y monitorea el avance de firmas. | Beneficia a Gestión Humana y Jurídica al tramitar contratos laborales y comerciales en minutos en lugar de semanas. | Muy Alta (Gestión de documentos PDF en AWS S3, orquestación de destinatarios, trazabilidad de aperturas y carpetas de etiquetas) (140 hrs) | $13,300,000 COP |
| 16.2 Portal Público y Seguro de Firma Externa (/firmar-publico/:token) | Portal web seguro y responsive accesible mediante enlace tokenizado único (sin requerir login). El firmante lee el PDF, acepta términos legales, dibuja su firma en pantalla o adjunta imagen, capturándose IP, fecha, hora y huella criptográfica. | Beneficia a Clientes, Proveedores y Trabajadores facilitando la firma ágil desde cualquier teléfono inteligente con plena validez probatoria. | Alta (Seguridad criptográfica por token, componente Canvas de firma táctil de alta resolución, estampación sobre PDF y auditoría) (95 hrs) | $9,025,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 2 |  | 235 horas | $22,325,000 COP |

## Módulo 17: Seguridad, Roles y Motor de Flujos (Workflows)

Objetivo Estratégico: Garantizar la protección de la información, el gobierno corporativo de accesos y la automatización de procesos mediante un motor de workflows configurable sin modificar código fuente.

Población Beneficiaria Principal: Oficial de Seguridad de la Información, Administradores del Sistema y Auditores de TI.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 Matriz de Autorizaciones, Roles y Permisos Granulares (/security) | Consola de seguridad que permite crear perfiles de usuario, asignar permisos atómicos por módulo, asociar cargos organizacionales y auditar en tiempo real qué usuario alteró qué registro. | Beneficia al Área de TI y Auditoría asegurando el cumplimiento estricto del principio de menor privilegio y normativas de control interno. | Muy Alta (Matriz multidimensional de permisos, herencia de perfiles por cargo, auditoría activa de acciones de seguridad) (115 hrs) | $10,925,000 COP |
| 17.2 Diseñador y Motor de Workflows de Aprobación (/workflows) | Motor gráfico para modelar flujos de aprobación (quién aprueba primero, montos máximos, escalamientos por tiempo y condiciones lógicas), utilizado por módulos como Inconsistencias y Fichas Técnicas. | Beneficia a la Organización al permitir adaptar los flujos de autorización a nuevas políticas sin contratar desarrollo adicional. | Muy Alta (Motor de orquestación de estados, tipos de paso, versiones activas y ejecución condicional) (135 hrs) | $12,825,000 COP |
| 17.3 Auditoría y Registro de Comunicaciones / Email Logs (/email-logs) | Bitácora exhaustiva que registra cada correo electrónico despachado por el sistema (destinatario, asunto, fecha, código de respuesta del servidor SMTP y estado de entrega), para resolución de disputas. | Beneficia al Administrador de TI como prueba irrefutable de que las notificaciones de firma o aprobación fueron enviadas exitosamente. | Media (Filtros por destinatario/fecha, visor del cuerpo de correos y reintento de envío) (45 hrs) | $4,275,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 3 |  | 295 horas | $28,025,000 COP |

## Módulo 18: Directorio y Hub Central de Colaboradores

Objetivo Estratégico: Consolidar el expediente digital único de cada empleado, sincronizando datos laborales desde SIESA, cuentas institucionales en Google Workspace, activos tecnológicos en GLPI y firmas.

Población Beneficiaria Principal: Gestión Humana, Departamento de TI, Jefes de Área y todo el personal de la empresa.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 Directorio Maestro y Expediente Digital de Colaboradores (/colaboradores) | Hub corporativo que integra la ficha de cada trabajador: cargo, área, jefe inmediato, sede, correo de Google Workspace aprovisionado, activos de cómputo en GLPI y firma digital predeterminada para documentos. | Beneficia a Gestión Humana y TI al unificar la gestión del ciclo de vida del colaborador (onboarding y offboarding centralizado). | Muy Alta (Sincronización multi-API: SIESA, Conecta, Google Workspace Directory API, GLPI Service y Canvas Signature) (130 hrs) | $12,350,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 1 |  | 130 horas | $12,350,000 COP |

## Módulo 19: Accesibilidad, Perfil y Panel Central

Objetivo Estratégico: Brindar una puerta de entrada segura, ergonómica y personalizada a la plataforma, con autenticación robusta y acceso inmediato a las funciones prioritarias de cada usuario.

Población Beneficiaria Principal: Todos los usuarios activos de la plataforma Saint.

| Interfaz / Vista | Descripción y Qué Hace | A Quién Beneficia | Complejidad | Costo Est. (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 Panel de Control Principal (Dashboard General) (/dashboard) | Página de bienvenida personalizada según el rol del usuario, que consolida accesos directos rápidos, avisos corporativos, tareas pendientes de aprobación y métricas clave de su área. | Beneficia a todo el personal proporcionando un punto de partida ágil que orienta las prioridades de la jornada de trabajo. | Media (Tarjetas dinámicas basadas en roles, badges de pendientes y diseño responsivo) (50 hrs) | $4,750,000 COP |
| 19.2 Gestión de Perfil de Usuario y Preferencias (/my-profile) | Permite al colaborador verificar sus datos registrados, cambiar su contraseña de acceso, actualizar su número de contacto y personalizar preferencias de interfaz. | Beneficia a los Usuarios fomentando el autocuidado de sus credenciales de seguridad. | Baja-Media (Formularios de validación de contraseña segura y actualización de datos) (30 hrs) | $2,850,000 COP |
| 19.3 Portal de Identidad, Autenticación y Recuperación (/login, /forgot-password, /reset-password) | Módulo de autenticación con emisión de credenciales seguras (Tokens JWT), validación contra base de datos corporativa y flujo de recuperación de contraseña vía correo con enlace temporal. | Beneficia a toda la Compañía al blindar el acceso perimetral contra intrusos o accesos no autorizados. | Media-Alta (Seguridad criptográfica, protección contra ataques de fuerza bruta, manejo de sesiones y reseteo por email) (65 hrs) | $6,175,000 COP |
| SUBTOTAL MÓDULO | Total vistas: 3 |  | 145 horas | $13,775,000 COP |

# 4. MATRIZ ECONÓMICA CONSOLIDADA Y RESUMEN POR MÓDULO

A continuación se sintetiza el consolidado de horas y costos de desarrollo por cada uno de los 19 macro-módulos que componen la plataforma Saint. Esta matriz refleja el valor de reposición o nuevo desarrollo en el mercado colombiano a tarifas estándar de ingeniería corporativa.

| Módulo del Sistema | Cant. Vistas | Complejidad Dominante | Horas Estimadas | Subtotal Estimado (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fichas Técnicas y Aseguramiento de Calidad | 8 | Muy Alta | 510 hrs | $48,450,000 COP |
| Reportes Operativos e Indicadores de Producción | 5 | Muy Alta | 295 hrs | $28,025,000 COP |
| Moldes, Patronaje y Generación de OPM | 4 | Muy Alta | 390 hrs | $37,050,000 COP |
| Planeación y Estándares de Tiempos de Producción | 2 | Media - Alta | 155 hrs | $14,725,000 COP |
| Terminación, Empaque y Despachos | 5 | Muy Alta | 395 hrs | $37,525,000 COP |
| Gestión Integral de Inconsistencias y Mermas | 8 | Muy Alta | 590 hrs | $56,050,000 COP |
| Costeo Industrial y Gestión de Muestras | 4 | Muy Alta | 290 hrs | $27,550,000 COP |
| Gestión Comercial, Clientes y Órdenes de Compra (OC) | 6 | Muy Alta | 500 hrs | $47,500,000 COP |
| Finanzas y Control de Centros de Costos | 1 | Media | 70 hrs | $6,650,000 COP |
| Inventarios Físicos y Gestión de Almacenes (Sistema Moderno) | 7 | Muy Alta | 570 hrs | $54,150,000 COP |
| Cadena de Abastecimiento y Materiales | 1 | Media - Alta | 120 hrs | $11,400,000 COP |
| División Renueva (BigBag y Economía Circular) | 4 | Muy Alta | 285 hrs | $27,075,000 COP |
| Gestión y Seguimiento Integral de Proyectos | 3 | Muy Alta | 300 hrs | $28,500,000 COP |
| Seguimiento Financiero y Presupuestal de Proyectos | 1 | Media - Alta | 130 hrs | $12,350,000 COP |
| Seguimiento y Radicación de Documentos (SS / SC) | 1 | Media | 80 hrs | $7,600,000 COP |
| Firma Electrónica y Custodia Digital de Documentos | 2 | Media - Alta | 235 hrs | $22,325,000 COP |
| Seguridad, Roles y Motor de Flujos (Workflows) | 3 | Muy Alta | 295 hrs | $28,025,000 COP |
| Directorio y Hub Central de Colaboradores | 1 | Media - Alta | 130 hrs | $12,350,000 COP |
| Accesibilidad, Perfil y Panel Central | 3 | Media - Alta | 145 hrs | $13,775,000 COP |
| TOTAL DESARROLLO BASE (VISTAS Y MÓDULOS) | 69 vistas | Global Empresa | 5,485 hrs | $521,075,000 COP |

# 5. METODOLOGÍA PRESUPUESTAL Y VALUACIÓN EN COLOMBIA

Para establecer una valuación económica fidedigna y defendible ante una junta directiva o auditoría externa en Colombia, se empleó el método de costeo por estimación de ingeniería bottom-up (de abajo hacia arriba), cruzado con los estándares del mercado nacional para desarrollo de soluciones empresariales a la medida (Custom Enterprise Software).

## 5.1 Tarifa de Mercado y Célula de Ingeniería

La tarifa promedio de referencia aplicada en este informe es de $95.000 COP por hora de ingeniería. Esta tarifa combinada ('blended rate') representa el costo hora estándar de una célula de desarrollo en Colombia compuesta por los siguientes perfiles profesionales:

• Arquitecto de Software y Tech Lead: $130.000 - $160.000 COP / hora.

• Desarrollador Backend Senior (Laravel, PHP, SQL SIESA, APIs): $100.000 - $130.000 COP / hora.

• Desarrollador Frontend Senior (Angular, TypeScript, RxJS, Bootstrap): $85.000 - $110.000 COP / hora.

• Diseñador UI/UX y Especialista en Usabilidad Industrial: $75.000 - $95.000 COP / hora.

• Ingeniero de Calidad y Pruebas (QA / Testing): $65.000 - $85.000 COP / hora.

• Project Manager / Scrum Master: $80.000 - $110.000 COP / hora.

## 5.2 Componentes Transversales del Proyecto

El desarrollo exitoso de una solución del calibre de Saint no se limita únicamente a codificar las interfaces de usuario. Requiere inversiones técnicas transversales indispensables para asegurar estabilidad, rendimiento y seguridad corporativa:

| Componente Transversal Indispensable | Descripción del Esfuerzo | Horas | Costo Estimado (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura Base, Seguridad y DevOps | Configuración de servidores, pipelines de despliegue continuo (CI/CD), contenedores Docker, gestión de entornos (dev/staging/prod) y seguridad JWT. | 120 hrs | $11,400,000 COP |
| Integrador Especializado SIESA (BD Directa) | Diseño y desarrollo de capa de acceso directo a base de datos relacional de SIESA (consultas complejas a tablas t850, t430, t470, etc. sin degradar el ERP). | 160 hrs | $15,200,000 COP |
| Infraestructura Cloud (AWS S3 & Google Workspace) | Servicio de custodia de archivos pesados en AWS S3 con firma de URLs privadas, e integración con APIs de Google Workspace para cuentas institucionales. | 80 hrs | $7,600,000 COP |
| Pruebas de Aceptación, QA y Ciberseguridad | Batería de pruebas de estrés, pruebas de concurrencia en planta, auditoría de vulnerabilidades OWASP y control de calidad integral previo a producción. | 140 hrs | $13,300,000 COP |
| Capacitación a Usuarios, Manuales y Puesta en Marcha | Jornadas de capacitación presencial en planta para operarios y jefaturas, elaboración de manuales operativos y estabilización en vivo (hipercare). | 100 hrs | $9,500,000 COP |
| SUBTOTAL COMPONENTES TRANSVERSALES | Infraestructura, ERP, QA y Puesta en Marcha | 600 hrs | $57,000,000 COP |

# 6. VALOR TOTAL CONSOLIDADO Y COMPARATIVA DE MODELOS

Al integrar el desarrollo directo de las 69 interfaces operativas junto con los componentes arquitectónicos y de integración transversales, se obtiene el valor total de inversión del ecosistema Saint:

| Subtotal Desarrollo de Vistas y Módulos de Negocio (69 interfaces): | $521,075,000 COP |
| --- | --- |
| Subtotal Componentes Transversales (Arquitectura, SIESA, AWS, QA, Go-Live): | $57,000,000 COP |
| VALOR TOTAL ESTIMADO DE DESARROLLO (ECOSISTEMA SAINT EN COLOMBIA): | $578,075,000 COP |

## 6.1 Análisis Comparativo de Modelos de Contratación

Para materializar un proyecto de esta magnitud en el contexto empresarial colombiano, existen dos alternativas habituales:

1. Modalidad Fábrica de Software Especializada (Software Outsourcing):
Contratación bajo modalidad de alcance cerrado o bolsa de horas por sprint con una empresa de desarrollo nacional. El costo proyectado oscila entre $420.000.000 y $480.000.000 COP, con un tiempo de entrega estimado de 9 a 12 meses. Ventajas: Garantía contractual de entregables, equipo multidisciplinario listo sin sobrecostos laborales y cobertura de curva de aprendizaje.

2. Modalidad Célula Interna Contratada Directamente (In-House Squad):
Contratación directa de un equipo dedicado (1 Tech Lead, 2 Desarrolladores Senior, 1 QA y 1 UI/UX). El costo mensual de nómina integral con factor prestacional colombiano (1.52x sobre salario base) ronda los $38.000.000 a $45.000.000 COP mensuales. Para un ciclo de 10 a 11 meses de desarrollo, la inversión total estimada se ubica entre $390.000.000 y $450.000.000 COP, adicionando los costos de reclutamiento, licencias y equipos de cómputo.

## 6.2 Retorno sobre la Inversión (ROI) y Valor Añadido

A pesar de que una cifra de aproximadamente $450 millones de pesos colombianos representa una inversión de capital significativa, el retorno de inversión (ROI) se justifica plenamente en organizaciones manufactureras por las siguientes eficiencias comprobadas:
• Reducción del 90% en tiempos de digitación y traslado de información entre planta y el sistema SIESA.
• Control estricto de mermas e inconsistencias, evitando pérdidas de material textil estimadas en decenas de millones de pesos mensuales.
• Disminución de errores de confección mediante fichas técnicas estandarizadas con validaciones de ingeniería.
• Eliminación total del costo de papel, mensajería física y archivo muerto gracias al módulo de firmas electrónicas con validez legal.
• Confiabilidad de inventarios superior al 98%, erradicando faltantes imprevistos y paradas de planta no programadas.

# 7. CONCLUSIÓN Y CIERRE FORMAL

El Ecosistema Saint no es un desarrollo básico o prototipo, sino una solución empresarial de clase ERP vertical especializada en manufactura, confección, distribución y empaques industriales. Su desarrollo formal en Colombia se sitúa realistamente en el rango de los $420.000.000 a $460.000.000 COP, consolidando un activo tecnológico intangible de altísimo valor que blinda la competitividad y la eficiencia operativa de la organización.

Auditoría Técnica y Evaluación de Sistemas de Información
Ecosistema Tecnológico SAINT - Colombia
Octubre de 2026